| ПЕРЕЧЕНЬ объектов инфраструктуры (социальной, коммунальной, культурно-бытовой и т.д.) строительство которых необходимо осуществить в связи со строительством Белорусской АЭС в г. Островец в 2017 году, согласно генеральному плану застройки |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Сроки начала и окончания строительства, продолжительность по ПОС (месяцы) | Срок ввода в эксплуатацию, год |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | Заказчик – УКС Гродненского облисполкома |  |
|  | Проект застройки, магистральные сети и улицы в микрорайоне № 2 в г.п.Островец. Детский сад-ясли на 190 мест (пятно по генплану № 27) (включая проектно-изыскательские работы) | 2016-2017гг 11 мес. | Введен в 2017 |
|  | Проект застройки, магистральные сети и улицы в микрорайоне № 2 в г.п.Островец. Детский сад-ясли на 190 мест (пятно по генплану № 28) (включая проектно-изыскательские работы) | 2017-2018гг 14 мес. | 2018 |
|  | Проект застройки, магистральные сети и улицы в микрорайоне № 2 в г.п.Островец. Магистральные сети. Четвертый пусковой комплекс (включая проектно-изыскательские работы) | 2016-2017гг | Декабрь 2017 |
|  | Строительство центральной районной больницы в г.п.Островец (включая проектно-изыскательские работы) (сметная стоимость определена в ценах 2014 года) | 2013-2019гг 37 мес. | 2019 |
|  | Водозабор № 2 г.Островец (включая проектно-изыскательские работы) (сметная стоимость определена в ценах 2016 года с учетом деноминации) | 2016-2017гг | Декабрь 2017 |
| № п/п | Наименование объекта | Сроки начала и окончания строительства, продолжительность по ПОС (месяцы) | Срок ввода в эксплуатацию, год |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
|  | Проект застройки, магистральные сети и улицы микрорайона № 2 в г.п.Островец. Физкультурно-оздоровительный комплекс (корректировка) (включая проектно-изыскательские работы) (сметная стоимость определена в ценах 2016 года) | 2016-2018гг 14 мес. | 2018 |
|  | Проект застройки, магистральные сети и улицы центральной части г.Островец. Первая очередь (включая проектно-изыскательские работы) (сметная стоимость определена в ценах 2016 года) | 2016-2021гг 54 мес. |  |
|  | Реконструкция сетей и сооружений канализации в г.п.Островец (включая проектно-изыскательские работы) | 2015-2017 16,0 мес. | 2017-2018 |
| Заказчик – Министерство обороны Республики Беларусь |  |
|  | 84-квартирный жилой дом в микрорайоне № 2 г.Островец (пятно по генеральному плану 19) (включая проектно-изыскательские работы) (сметная стоимость определена в ценах 2016 года) | 2015-2017 9,0 мес. | Введен в 2017 |
|  | Строительство 40-квартирного жилого дома в г.п.Островец (включая проектно-изыскательские работы) | 2015-2018 | 2018 |
|  | Строительство военного городка ”Ворняны“ с основными техническими позициями: ”Ворняны“, ”Гоза“, ”Поболи“, ”Митюны“ Островецкого района, ”Цуденишки“ Ошмянского района, ”Лещеняты“ Сморгонского района (включая проектно-изыскательские и пусконаладочные работы) (сметная стоимость определена в ценах 2015 года) (по отдельному перечню, согласованному с Министерством экономики и Министерством финансов) | 2012-2018 19,0 мес. | 2017-2018 |
| Заказчик – Министерство по чрезвычайным ситуациям в Республике Беларусь |  |
|  | Пожарное депо по охране г.Островца (включая проектно-изыскательские работы) | 2016-2018 | 2018 |
| Заказчик – Пограничный комитет Республики Беларусь |  |
|  | Комплекс пограничной заставы в н.п.Буйки, Островецкий район (включая проектно-изыскательские работы) (сметная стоимость определена в ценах 2015 года) | 2013-2017 12,0 мес. | 2017 |
| Заказчик – РУП «Белорусская атомная электростанция» |  |
|  | Строительство жилых помещений для работников, должностные обязанности которых связаны непосредственно с выполнением комплекса работ по строительству АЭС (включая проектно-изыскательские работы) (по отдельному перечню, согласованному с Министерством экономики и Министерством финансов) | 2009-2019 |  |
|  | Строительство объектов атомной электростанции (включая проектно-изыскательские и пусконаладочные работы) (по отдельному перечню, согласованному с Министерством экономики и Министерством финансов) | 2009-2020 |  |
|  | Строительство объектов военного городка для воинской части Министерства внутренних дел по охране АЭС (включая проектно-изыскательские и пусконаладочные работы) (по отдельному перечню, согласованному с Министерством экономики и Министерством финансов) | 2013-2017 |  |